Załącznik nr 4

Umowa nr 3/PN/09

zawarta w dniu …………..2009 r. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.

NIP 522-000-65-27, REGON 012062049, reprezentowanym przez:

Dyrektora OEIiZK - Grażynę Gregorczyk

zwanym dalej Zamawiającym,

a Firmą ………………. z siedzibą w…………………………przy
ul. ………………………………… działającą na podstawie KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ......, mającą Regon ………………, NIP ……………….. reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ………………….2009 r. przetargu nieograniczonego,
w przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.), stosownie do art. 91 ust. 1 tejże ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie łazienek i pomieszczenia socjalnego w budynku Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.

§ 2

Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania obiektem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający w dniu podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

§ 4

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

§ 5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu zakresu wykonywanych robót.

2. Termin rozpoczęcia robót objętych umową: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

3. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego: - do dnia 21.12.2009 r.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2. Stosowanie materiałów do wbudowania i zainstalowanych urządzeń w ramach niniejszej umowy odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz w ustawie o Wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą jego protokolarnego przejęcia, do chwili oddania obiektu.

4. Wykonywanie robót w taki sposób, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:

- wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przez czas trwania realizacji zadania;

- prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników i otoczenia;

- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, a szczególnie przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

5. Zamawiający wymaga wykonywania robót objętych zamówieniem w godzinach 16.00 – 7.00, z możliwością pracy w soboty i niedziele. Roboty w godz. 8.00 – 16.00 mogą być prowadzone sporadycznie, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem OEIiZK.

6. Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, wyrządzonych Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy, a szczególnie 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich, doprowadzenie ich do stanu pierwotnego i naprawienie szkody na własny koszt.

7. Zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

8. Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie później niż w terminie przekazania i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

§ 7

WYNAGRODZENIE

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą przetargową, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………………..zł /słownie……………………………………………………………………: ……………………………………złotych/, powiększone o podatek VAT /22%/……..……zł, co stanowi łączną kwotę brutto……………….…zł /słownie……………..  …………………..……………………………………………………złotych/.

§ 8

TRYB PŁATNOŚCI

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzenia wykonanych robót, bez uwag, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2, pkt b, ppkt 1 wynagrodzenie ustalone na podstawie § 7 zostanie odpowiednio obniżone.

4. Należność wynikająca z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 7 umowy,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0, 3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym terminie na usunięcie wady lub usterki,

- istnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć, w wysokości ustalonej przez komisję odbioru końcowego.

- Kwoty określone w pkt 1 ppkt b, c, d nie mogą przekraczać 20 % brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 umowy.

- Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 10

WARUNKI ODBIORU

- Wykonawca, zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót, co najmniej na 2 dni przed terminem zakończenia robót wskazanym w § 5 umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmawia przyjęcia odbioru prac do czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wadach lub usterkach;

1 w razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi,

2 przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony niniejszej umowy podpiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

1 obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2 odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru:

- odpowiednie świadectwa, instrukcje, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp. na zamontowane urządzenia i materiały;

- inne dokumenty i protokoły badań wymagane przepisami Prawa budowlanego.

5. Brak w/w dokumentów oznaczać będzie odmowę ostatecznego odbioru zamówienia.

§ 11

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych, a na urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producenta urządzeń, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót oraz użyte materiały obejmuje okres 12 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 556 do 581 Kodeksu cywilnego.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres jednego tygodnia pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy,

- została ogłoszona upadłość lub likwidacja Firmy Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wzywa Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 2 pkt b oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

- przejęcie terenu budowy.

§ 13

Zmiany postanowień niniejszej umowy są niedopuszczalne.

§ 14

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§ 16

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA