Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr

zawarta w dniu …………...2008 r. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 8/10.

NIP 522-000-65-27, REGON 012062049, reprezentowanym przez:

Dyrektora OEIiZK - …………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a Firmą …………………………….…………………….. z siedzibą w……………… działającą na podstawie KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr……………….… mającą Regon………………… NIP ……........................................reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu   ….. 2008 r. przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), stosownie do art. 91 ust. 1 tejże ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na modernizacji, adaptacji i remoncie pomieszczeń Ośrodka Szkoleniowego OEIiZK 
w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36 w zakresie:

- dobudowania 8 łazienek w istniejących pokojach mieszkalnych,

- adaptacji 4 istniejących łazienek ogólnodostępnych na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i techniczne,

- dostosowanie wejścia oraz parteru budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 2

Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 3

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania obiektem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy /protokolarnie/ niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 5

1. Termin rozpoczęcia prac objętych umową: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 6

Obowiązki Inspektora nadzoru pełnić będzie:.....................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Inspektor nadzoru ma prawo kontroli rozliczeń finansowych robót będących przedmiotem umowy.

§ 7

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:.........................................................

Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2. Stosowanie materiałów do wbudowania i zainstalowanych urządzeń w ramach niniejszej umowy odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz w ustawie o Wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

5. Wykonywanie robót w taki sposób aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności:

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o prawidłowe oznakowania przez czas trwania realizacji zadania;

- wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, a także prowadzenie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników i otoczenia;

- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, a szczególnie przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

6. Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska przez m.in. zapobieganie powstawania odpadów, ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienie ich odzysku lub prawidłowego unieszkodliwiania.

7. Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, wyrządzonych Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy, a szczególnie 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich doprowadzenie ich do stanu pierwotnego, i naprawienie szkody na własny koszt.

8. Uporządkowanie terenu robót, nie później niż w terminie przekazania i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

§ 9

Wykonawca pokryje we własnym zakresie w szczególności następujące koszty:

- urządzenia placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, (p.poż., bhp, itp.);

- sporządzenia planu BIOZ;

- sporządzenia planu zapewnienia jakości i harmonogramu realizacji robót;

- utrzymania czystości w miejscach prowadzonych robót i przywrócenia otoczenia budynku 
      do stanu pierwotnego;

- ubezpieczenia budowy i robót;

- transportu i składowania gruzu, odpadów;

- likwidacji i uporządkowania terenu robót.

§ 10

WYNAGRODZENIE

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ......................... zł  /słownie : ................................ /, w tym podatek VAT /22%/ ..................... zł  /słownie : ................................................................/.

§ 11

TRYB PŁATNOŚCI

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace może odbywać się fakturami częściowymi /nie więcej niż trzy/.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych elementów robót, podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru częściowego służy wyłącznie wystawieniu faktury częściowej.

- Faktura końcowa - ostatnia z faktur, wystawiona zostanie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót bez uwag, podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 3, pkt b, ppkt 1 wynagrodzenie ustalone na podstawie § 11 zostanie odpowiednio obniżone.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 
30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 12

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 10 umowy,

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0, 3 % wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 10 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0, 3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po wyznaczonym terminie na usunięcie wady lub usterki.

- Kwoty określone w pkt 1 ppkt b, c nie mogą przekraczać 20 % brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 umowy.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót podlegających zakryciu lub robót zanikowych 
w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca ma prawo traktowania tych robót jako odebranych i do zakrycia. Brak zgłoszenia robót zanikowych Zamawiającemu spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.

§ 14

WARUNKI ODBIORU

- Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót, co najmniej na 5 dni przed terminem zakończenia robót wskazanym w § 5 umowy.

- Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru 
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru 
w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia przyjęcia do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru:

- protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji (badania i pomiary instalacji elektrycznych, wyniki przeprowadzonych prób szczelności instalacji sanitarnych, ciągów wentylacyjnych) wykonane przy udziale inspektora nadzoru oraz użytkownika;

- odpowiednie świadectwa, instrukcje, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp. na zamontowane urządzenia i materiały;

- inne dokumenty i protokoły badań wymagane przepisami Prawa budowlanego.

§ 15

GWARANCJA

- Wykonawca udzieli co najmniej 3-letniej gwarancji jakości na wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych, a na urządzenia zgodnie z kartą gwarancyjną producenta urządzeń, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót oraz użyte materiały i urządzenia zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

§ 16

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres jednego tygodnia pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wzywa Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 2 pkt b oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace,

- przejęcie terenu budowy.

§ 17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA